# 码上好 AI 开发交易平台阶段工作报告

报告日期：2026-06-16

项目路径：`/Users/yangchao/Desktop/mahcod-website`

当前分支：`feature/marketplace-platform`

当前最新提交：`ad0b85b feat: add quotes and transactional order creation`

报告范围：从静态原型基线到 Task 8 报价、选标与订单生成

# 1. 总体进度

目前项目已经从原始静态页面升级为一个可本地运行、具备真实业务骨架的 Next.js 交易平台。已完成公开网站、认证、双角色工作台、数据库模型、RLS 权限、开发者入驻、需求发布、需求市场筛选、报价、并发选标和待支付订单生成。

按实施计划看，当前已完成：

Task 0：可行性与架构前置文档，部分外部验证项仍待真实测试。

Task 1：Next.js 工程初始化。

Task 2：设计系统与三类布局。

Task 3：核心数据库模型和 RLS。

Task 4：手机号、邮箱登录与双角色账号。

Task 5：公开网站迁移与合规页面。

Task 6：开发者认证、作品和公开资料。

Task 7：需求发布、审核和市场筛选。

Task 8：报价、选标与订单生成。

下一步应进入 Task 9：支付适配器和模拟全额付款。

# 2. 当前提交记录

| 提交 | 说明 |
| --- | --- |
| `ddb0ce0` | 捕获静态原型基线 |
| `b67d00e` | 记录市场可行性发现 |
| `6838d78` | 记录域名所有权证据 |
| `2bb033e` | 初始化 Next.js 市场应用 |
| `8763e02` | 忽略 TypeScript 构建缓存 |
| `6ffaf3f` | 增加设计系统和布局 |
| `1e5d08a` | 增加市场数据库 schema 和 RLS |
| `cef0e8a` | 增加 OTP 认证和角色切换 |
| `e364785` | 迁移公开市场页面 |
| `909676c` | 修复审查阻塞项 |
| `cb53c7d` | 增加开发者入驻和资料 |
| `ef6aed2` | 增加需求发布和市场筛选 |
| `ad0b85b` | 增加报价和事务化订单生成 |

当前工作树只剩 `docs/reviews/` 未跟踪，这是审查师报告目录，未纳入功能提交。

# 3. 工程基础

项目已建立完整 Next.js + TypeScript 工程结构：

`app/`：Next.js App Router 页面与 API。

`components/`：UI、营销页、工作台、后台壳组件。

`lib/`：认证、数据库类型、领域服务、存储工具。

`supabase/`：本地数据库配置、迁移和 seed。

`tests/`：单元测试、集成测试和 E2E 测试。

`legacy/`：保留原始静态原型文件。

已配置主要脚本：

pnpm dev

pnpm lint

pnpm typecheck

pnpm test

pnpm build

pnpm test:e2e

# 4. 设计系统与布局

已完成三类界面布局：

公开营销站布局。

用户工作台布局。

运营后台壳布局。

已实现基础 UI：

`Button`

`Card`

`StatusBadge`

公开站 Header/Footer

工作台侧边导航

后台导航壳

视觉方向保留了现有品牌感：暖白、珊瑚橙、青绿色；工作台和后台采用白色、浅灰、细边框与少量品牌色，更适合长期业务操作。

# 5. 数据库与权限基础

已建立 Supabase/PostgreSQL 核心模型：

账号与角色：`profiles`、`user_roles`、`developer_profiles`

需求与报价：`demands`、`demand_attachments`、`quotes`

订单与履约：`orders`、`order_messages`、`order_attachments`、`deliveries`

治理与资金：`payments`、`refunds`、`profit_shares`、`disputes`、`reviews`

审计与历史：`order_status_history`、补单关系和相关治理表

已建立关键枚举：

`app_role`

`review_status`

`demand_status`

`quote_status`

`order_status`

已完成 RLS 权限基础：

公开用户只能读取已发布需求和已审核开发者。

客户只能管理自己的需求。

开发者只能管理自己的报价。

订单参与方只能读取自己的订单、消息和附件元数据。

支付、退款、分账等金融表不开放普通用户写入。

关键状态变更通过服务端 RPC 执行。

# 6. 认证与双角色账号

已实现：

邮箱 Magic Link 登录。

手机号 OTP 登录。

`/auth/callback` 回调。

`/login` 登录页。

`/verify` 手机验证码页。

工作台角色切换。

`customer` / `developer` 双角色模型。

当前工作台角色保存到安全 cookie。

服务端每次读取 cookie 后都会验证用户确实拥有该角色。

审查师曾指出的 P0 已修复：

邮箱和手机号同一账号 E2E 失败。

公开 CTA 指向不存在的 `/workspace/customer/demands/new`。

修复后：

认证测试会清理固定测试手机号和旧测试账号。

新增 `/workspace/customer/demands/new`。

E2E 覆盖登录后进入发布需求页并提交需求审核。

当前全量 Playwright 通过。

# 7. 公开网站迁移

已从静态原型迁移为 Next.js 页面：

`/`

`/demands`

`/demands/[id]`

`/developers`

`/developers/[id]`

`/rules/service`

`/rules/privacy`

`/rules/trading`

`/rules/disputes`

已移除或替换：

虚构成交数字。

虚构好评率。

“资金托管”等尚未具备能力的承诺。

“保证退款”等尚未具备能力的承诺。

“30 天售后”等未验证承诺。

无效 `alert()` 演示逻辑。

已新增：

动态 `robots.ts`。

动态 `sitemap.ts`。

页面 metadata 和 canonical。

移动端导航。

公开页面 E2E。

# 8. 开发者入驻与资料

已完成开发者认证申请流程。

页面：

`/workspace/developer/apply`

`/workspace/developer/profile`

API：

`POST /api/developers/apply`

领域服务：

`lib/domain/developers/schema.ts`

`lib/domain/developers/service.ts`

支持字段：

姓名或品牌名。

城市。

简介。

技能。

服务范围。

起步价。

作品标题。

作品说明。

作品链接。

作品图片链接。

联系方式。

收款主体类型。

收款主体名称。

审核状态：

draft -> pending -> approved/rejected

已实现：

未审核资料不公开。

重复提交更新同一资料，不创建重复记录。

被拒绝后可重新提交。

公开开发者市场只展示 `approved`。

# 9. 需求发布、审核与市场筛选

已完成需求生命周期：

draft -> pending_review -> published -> matched/closed

页面：

`/workspace/customer/demands/new`

`/demands`

`/demands/[id]`

API：

`POST /api/demands`

领域服务：

`lib/domain/demands/schema.ts`

`lib/domain/demands/service.ts`

需求字段：

标题。

项目类型。

详细描述。

预算下限。

预算上限。

期望周期。

合作方式。

附件元数据入口。

市场筛选支持：

项目类型。

预算。

周期。

关键词。

发布时间。

筛选写入 URL 参数，页面刷新后保持。

已收紧权限：

已发布需求不能被客户绕过服务层修改核心范围。

客户仍可关闭自己已发布或已匹配需求。

# 10. 报价、选标与订单生成

已完成报价和选标第一版交易核心。

页面：

`/workspace/developer/quotes`

`/workspace/customer/demands/[id]/quotes`

API：

`POST /api/demands/[id]/quotes`

`POST /api/quotes/[id]/select`

领域服务：

`lib/domain/quotes/service.ts`

`lib/domain/orders/events.ts`

`lib/domain/orders/state-machine.ts`

报价规则：

仅 `approved` 开发者可报价。

同一开发者对同一需求只能有一份有效报价。

报价包含金额、工期、方案、有效期。

客户不能选择自己的开发者身份提交的报价。

事务化选标由数据库 RPC `select_quote_for_order` 完成：

锁定报价。

锁定需求。

验证需求仍为 `published`。

验证报价仍为 `active`。

标记选中报价为 `selected`。

拒绝同需求其他 active 报价。

创建 `pending_payment` 订单。

固化订单金额、开发者、客户和佣金率。

将需求改为 `matched`。

已写并发测试，验证两份报价并发选择时只会生成一个订单。

订单状态机已实现：

pending_payment + payment_succeeded      -> in_progress

pending_payment + payment_expired        -> closed

in_progress    + deliver                 -> delivered

in_progress    + open_dispute            -> disputed

delivered      + reject_delivery         -> in_progress

delivered      + accept_delivery         -> accepted

delivered      + open_dispute            -> disputed

disputed       + resolve_continue        -> in_progress

disputed       + resolve_accept          -> accepted

disputed       + approve_refund          -> refund_review

in_progress    + approve_refund          -> refund_review

delivered      + approve_refund          -> refund_review

refund_review  + refund_started          -> refunding

refunding      + refund_failed           -> refund_review

refunding      + refund_succeeded        -> refunded

accepted       + profit_share_started    -> sharing

sharing        + profit_share_succeeded  -> completed

sharing        + profit_share_failed     -> share_failed

share_failed   + retry_profit_share      -> sharing

非法状态组合会抛出 `Invalid order transition`。

# 11. 测试与验证情况

最近完成 Task 8 后通过的验证：

pnpm lint && pnpm typecheck && pnpm test && pnpm build

结果：

ESLint 通过。

TypeScript 通过。

Vitest 默认套件通过。

Next build 通过。

数据库集成测试：

pnpm vitest run \

tests/integration/database/rls.test.ts \

tests/integration/developers/apply.test.ts \

tests/integration/demands/lifecycle.test.ts \

tests/integration/quotes/select.test.ts

结果：

4 test files passed

16 tests passed

E2E 测试：

pnpm playwright test

结果：

10 passed

当前测试覆盖包括：

状态徽标。

布局壳组件。

权限守卫。

数据库 RLS。

开发者申请。

需求生命周期。

报价与并发选标。

订单状态机。

公开页面访问。

邮箱/手机同账号登录。

发布需求入口。

# 12. 当前尚未完成内容

虽然基础交易链条已经推进到“报价 -> 选标 -> 生成待支付订单”，但还不能称为完整可上线 MVP。

尚未完成：

Task 9：支付适配器和模拟全额付款。

Task 10：订单留言、附件和交付。

Task 11：验收、评价、退款和争议。

Task 12：通知与运营后台。

Task 13：安全加固、速率限制、审计。

Task 14：第一期上线清单。

第二阶段微信支付、分账、退款、对账等真实资金闭环。

外部条件仍需确认：

阿里云服务器部署方案。

ICP 备案。

国内短信服务商。

邮箱到达率。

微信支付准入。

二级商户和分账规则。

# 13. 当前技术状态

当前项目已经具备：

可运行的 Next.js 应用。

本地 Supabase 数据库。

本地 RLS 集成测试。

公开站。

登录注册。

双角色工作台。

开发者入驻。

需求发布。

公开需求市场。

报价。

客户选标。

订单生成。

状态机基础。

当前还不具备：

真实付款。

模拟付款确认。

履约沟通。

文件上传闭环。

交付验收。

平台退款仲裁。

运营后台审核。

正式部署和备案能力。

# 14. 下一步建议

建议继续 Task 9：支付适配器和模拟全额付款。

目标是把当前 `pending_payment` 订单推进到可模拟支付的状态：

定义 `PaymentProvider`。

实现 `MockPaymentProvider`。

新增 `/api/orders/[id]/pay`。

新增 `/api/payments/mock/confirm`。

创建支付记录。

模拟支付成功后推动订单状态：

pending_payment -> in_progress

完成 Task 9 后，平台才会具备第一版“全额付款模式”的本地闭环基础。