# 码上好 AI 开发交易平台阶段工作报告（2026-06-17）

报告日期：2026-06-17

项目路径：`/Users/yangchao/Desktop/mahcod-website`

当前分支：`feature/marketplace-platform`

已提交最新 commit：`b2fa9b5 feat: close phase one review gaps`

本报告范围：在 `b2fa9b5` 基础上，补齐第一阶段交易闭环缺失的用户界面，并新增一条完整点击式 UI 端到端测试

本报告状态：取代 `docs/reports/2026-06-16-marketplace-progress-report.md`（旧报告范围仅到 Task 8，已过期）

# 1. 背景

2026-06-16 的工程审核报告（`docs/reviews/2026-06-16-marketplace-platform-audit.md`）指出：第一阶段服务层业务闭环已基本可在本地验证，但**多处关键步骤没有用户界面**，因此审查建议的「完整点击式 UI E2E」当时无法成立。本轮工作针对该缺口，补齐界面并落地真实点击测试。

# 2. 本轮发现的 UI 缺口

在为 UI E2E 梳理真实页面时确认以下缺口：

开发者**没有任何报价入口**：报价此前只能通过 `POST /api/demands/[id]/quotes` 提交，界面无表单。

客户在订单详情页**无法验收、退回、评价**：页面仅有留言和（开发者的）交付表单。

**缺少订单列表页**：客户选标后没有界面入口进入订单去付款。

`WorkspaceShell` 侧边栏存在 6 个**死链接**，指向不存在的页面（如 `/workspace/customer`、`/workspace/customer/quotes`、`/workspace/developer`、`/workspace/developer/demands`、`/workspace/orders` 等）。

# 3. 本轮完成内容

## 3.1 新增与修改的页面

| 文件 | 变更 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `app/(workspace)/workspace/developer/demands/page.tsx` | 新增 | 开发者「可报价需求」列表，每条需求带报价表单（金额、工期、有效期、方案），提交调用 `createQuote` |
| `app/(workspace)/workspace/orders/[id]/page.tsx` | 修改 | 客户侧新增**验收交付 / 退回交付 / 完成结算（模拟）/ 评价开发者**，分别调用 `acceptOrderDelivery`、`rejectOrderDelivery`、`completeAcceptedOrderWithMockSettlement`、`createOrderReview` |
| `app/(workspace)/workspace/orders/page.tsx` | 新增 | 订单列表页，客户/开发者均可查看自己参与的订单，待支付订单提供「去付款」入口 |
| `app/(workspace)/workspace/customer/demands/page.tsx` | 新增 | 客户「我的需求」列表，链接到「收到的报价」选标页 |
| `components/workspace/workspace-shell.tsx` | 修改 | 修复侧边栏全部死链接，导航项一律指向真实存在的页面 |

## 3.2 验收后评价闭环

订单详情页客户侧串起了完整自然流程：

delivered --验收交付--> accepted --完成结算(模拟)--> completed --评价开发者-->（评价落库）

「完成结算（模拟）」沿用既有 `completeAcceptedOrderWithMockSettlement()`，写入 `profit_shares` 与 `order_status_history`，**仍为本地模拟，不代表真实分账**。

## 3.3 完整点击式 UI 端到端测试

新增 `tests/e2e/full-ui-flow.spec.ts`，区别于既有「在 Playwright runner 内直接调服务层」的流程测试，本测试**每一个业务动作都通过真实页面点击完成**：

客户邮箱魔法链接登录 -> 发布需求 -> 管理员后台审核发布 -> 开发者登录报价

-> 客户选标 -> 付款页创建并确认模拟支付 -> 开发者提交正式交付

-> 客户验收 -> 完成模拟结算 -> 评价

测试要点：

三个角色（客户 / 开发者 / 管理员）各用独立浏览器上下文。

认证走真实邮箱魔法链接流程，通过本地 Mailpit（端口 54324）收信并访问链接，与 `auth.spec.ts` 一致。

末尾校验订单状态为 `completed` 且评价记录已落库。

## 3.4 运营后台高风险动作

把后台从「查看型」补成「可执行」，所有动作写审计日志，冻结/暂停/封禁只阻止新动作、不修改历史财务记录。

| 动作 | 页面 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 订单冻结 / 解冻 | `/admin/orders` | 冻结后在服务层拦截付款、留言、交付、验收、结算、评价等所有新动作 |
| 用户封禁 / 解封 | `/admin/risk` | 按账号 ID 操作，复用 `profiles.is_suspended` |
| 需求暂停 / 恢复 | `/admin/demands` | 暂停后从公开市场和需求详情页隐藏，阻止新报价展示 |
| 争议裁决 | `/admin/disputes` | 三类结论：继续履约 / 验收结算 / 全额退款，推进订单状态并写状态历史、审计、通知 |

涉及文件：

迁移 `supabase/migrations/202606170004_admin_governance_flags.sql`（新增 `orders.is_frozen`、`demands.is_suspended`），同步更新 `lib/db/types.ts`。

新服务 `lib/domain/admin/governance.ts`（封禁 / 冻结 / 暂停）。

`lib/domain/disputes/service.ts` 增加 `resolveDisputeAsContinue`、`resolveDisputeAsAccept`。

执行层拦截：`lib/domain/orders/service.ts`、`lib/payments/service.ts`、`lib/domain/demands/service.ts`、需求详情页。

后台 UI：`app/admin/orders`、`app/admin/disputes`、`app/admin/demands`、`app/admin/risk`。

两个已知边缘项（建议后续加固）：

冻结拦截在 TS 服务层完成（覆盖所有 UI 动作路径）；如需数据库级硬保证，可在相关 RPC 内再加判断。

需求「暂停」已隐藏入口并阻止新报价展示，但 `select_quote_for_order` RPC 仍只校验 `status=published`，持有报价 ID 的极端情况下仍可选标，建议在 RPC 内补 `is_suspended` 校验。

仍未完成的后台动作：退款执行与失败重试、异常支付人工标记/处理、支付/退款/分账/对账页面。

## 3.5 第一阶段 P1 收尾

在后台高风险动作基础上，补齐审查报告剩余的纯代码 P1 项：

**退款执行与失败重试**：`lib/domain/refunds/service.ts` 实现 `refund_review → refunding → refunded/failed`，失败回退到 `refund_review` 可重试；`/admin/orders` 退款审核订单可一键执行（模拟），写审计、状态历史、通知与业务埋点。真实微信退款仍 blocked。

**真实文件上传闭环**：私有 `order-files` bucket（迁移 `202606170006`）；服务端用 service role 颁发短时签名上传/下载 URL，先用调用方 RLS 客户端鉴权再签名；新增前端上传组件 `components/workspace/order-file-upload.tsx` 与下载路由 `GET /api/files/download`，订单留言/交付附件改为真实上传、附件可签名下载。

**可观测性**：`lib/observability/logger.ts` 增加 `logBusinessEvent` 与 `logError`（复用密钥脱敏）；在支付成功、退款成功/失败、订单完成、争议裁决、冻结/封禁/暂停等关键事件埋点，主要写接口 catch 接入错误日志。转化统计工具待选型。

**RPC 级加固**：迁移 `202606170005` 让 `select_quote_for_order` 显式拒绝在已暂停需求上选标，闭合此前的边缘项。

**并发加固**：退款与争议裁决的订单状态写入均改为「from 状态守卫 + 行数校验」——更新前确认订单仍处于预期状态，0 行命中即中止并提示刷新；争议裁决调整为「先更新订单成功后再更新争议记录」，避免并发下「争议已结案但订单未变」的不一致。

# 4. 验证情况

本轮在沙箱环境完成的静态验证：

node_modules/.bin/tsc --noEmit   # 通过

node_modules/.bin/eslint .       # 全仓通过

尚未在本环境执行的验证（受环境限制，需在本机完成）：

`pnpm build`、`pnpm vitest run`（依赖原生二进制与 Supabase env）。

`pnpm playwright test tests/e2e/full-ui-flow.spec.ts`（依赖本地 Supabase 与 `pnpm dev`）。

建议本机执行：

pnpm exec supabase start

pnpm exec supabase db reset   # 应用新迁移 202606170004-170006（治理字段 / 选标加固 / order-files bucket）

# 导出本地 Supabase 环境变量后：

pnpm verify

pnpm playwright test tests/e2e/full-ui-flow.spec.ts

> 注意：本轮新增了数据库迁移，`lib/db/types.ts` 已按迁移手动同步；建议本机用 `supabase gen types` 重新生成核对一次。

# 5. 当前完成度更新

相对审查报告，本轮新增「已完成」项：

开发者报价 UI。

客户验收 / 退回 / 模拟结算 / 评价 UI。

订单列表页与客户需求列表页。

侧边栏死链接修复。

一条真正逐页点击的 UI 端到端测试。

运营后台高风险动作：订单冻结/解冻、用户封禁/解封、需求暂停/恢复、争议三类裁决、异常支付人工核对（均含审计）。

退款执行与失败重试（模拟）。

真实文件上传到 Supabase Storage 与短时签名上传/下载闭环。

可观测性埋点（业务事件 + 错误日志）。

`select_quote_for_order` 拒绝在暂停需求上选标。

仍未完成：

真实微信支付下单、回调、退款、分账、对账（第二阶段 Task 15–19，等待商户准入书面确认）。

运营后台剩余：支付/退款/分账/对账报表页面。

转化统计工具选型与落地。

生产部署锁定、ICP 备案、大陆三网网络实测、生产短信报备、邮箱到达率验证。

生产级风控、监控告警接入外部平台、客服流程与数据留存落地。

# 6. 诚信口径（不变）

真实微信支付资金闭环上线前，页面文案、报告与销售话术仍只能表述为「本地模拟全额付款 / 第一阶段交易流程验证中」，不得宣传资金托管、担保交易、保证退款、自动分账。

# 7. 下一步

参见 `NEXT_STEPS_PLAN.md` 与 `docs/superpowers/plans/2026-06-15-mahcod-marketplace-implementation.md`。本轮 UI 与测试改动当前位于工作树，尚未提交；建议在本机跑通 `pnpm verify` 与新 UI E2E 后再提交。